# Hướng dẫn làm việc nhóm CourtMate

Repo: https://github.com/hungstupid/CourtMate

# 1 Giao việc

Mỗi task là một Issue: ghi yêu cầu, đầu ra, người làm, người review và deadline. Thêm Issue vào Board.

Deadline đặt ở trường Due date trên Project; giờ cụ thể ghi trong Issue.

# 2 Thực hiện và cập nhật

To Do → In Progress → Review → Done. Người làm tự cập nhật trạng thái.

Làm xong: comment link kết quả và chỉ rõ phần đã làm, chuyển Review và báo người kiểm tra. Gặp khó khăn hoặc sắp trễ hạn thì báo sớm.

Reviewer góp ý; người làm sửa. Khi đạt yêu cầu mới Close Issue và chuyển Done. Giữ Issue để lưu bằng chứng.

# 3 Làm tài liệu và code

Tài liệu PA: cả nhóm viết trên một Google Doc chung bằng tài khoản cá nhân. Review chéo; Lead kiểm tra toàn bộ bản cuối rồi xuất file để nộp.

Code: tạo branch riêng từ main mới nhất → code → push → mở PR vào main → review → merge. Sau merge, xóa branch đã xong.

# 4 Bằng chứng và trách nhiệm

Giữ link kết quả, lịch sử Google Docs, Issue, PR và nhận xét review. Không đánh giá đóng góp chỉ bằng số commit.

Thành viên tự cập nhật task; Lead theo dõi tiến độ, điều phối review và tổng hợp báo cáo tuần. Phần Lead tự làm cũng cần bạn khác review.