# Weekly Status Report

W02 | T05 – Nexora | CourtMate | 05–11/10/2026

# Report Information

| Item | Value |
| --- | --- |
| Team | T05 – Nexora ¦ CourtMate |
| Week | W02 – 05/10/2026 đến 11/10/2026 |
| Date of meeting | 10/10/2026, 20:00–21:40 (UTC+7); Google Meet; 100 phút |
| Current phase / PA | PA0 – Project Idea & Team Contract |
| Prepared by | Nguyễn Đức Hưng – Team Lead; tổng hợp ngày 12/10/2026 |
| Overall status | Green – PA0 đã hoàn thành và được nhóm review; chờ góp ý/phê duyệt của thầy/TA. PA1 sẽ được phân công thứ Ba 13/10. |

## Task Status

| WBS / task | Owner | Planned finish | Status | % done | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thảo luận và chốt nội dung PA0 | Cả nhóm | Trong W02 | Done | 100% | Chốt ý tưởng, scope, công nghệ đề xuất và Team Contract. |
| Soạn tài liệu PA0 | Hưng | Trong W02 | Done | 100% | Viết PA0 từ các nội dung nhóm đã thống nhất. |
| Review tài liệu PA0 | Hiếu, Trung, Quang | Sau bản soạn PA0 | Done | 100% | Kiểm tra bản Hưng viết và các nội dung nhóm đã chốt. |
| Thiết lập repo và hướng dẫn | Hưng | Trong W02 | Done | 100% | Repo, README, CONTRIBUTING và cấu trúc lưu PA; PR #36–#39 đã merge ngày 11/10. |

Các task PA0 được tổng hợp từ xác nhận của nhóm, chưa có mã WBS ở giai đoạn PA0. Mốc Planned finish là mốc tổng hợp theo trình tự công việc, không phải deadline có ghi chép từ đầu tuần. Các thay đổi Board, Drive và xuất PA0 lên repo ngày 12/10 thuộc W03.

## Plan for Next Week

| WBS / task | Owner | Planned finish |
| --- | --- | --- |
| Phân công các phần PA1, reviewer và deadline | Cả nhóm; Hưng điều phối | Thứ Ba 13/10/2026, 20:00 |
| Triển khai Project Proposal & Plan theo mẫu PA1 | Owner từng phần chốt tại buổi họp thứ Ba | Deadline từng task chốt ngày 13/10 |
| Tiếp nhận góp ý PA0 và cập nhật khi cần | Hưng tổng hợp; cả nhóm thảo luận | Theo thời điểm nhận phản hồi |
| Review tiến độ và nội dung PA1 | Cả nhóm | Thứ Bảy 17/10/2026, 20:00 |

## Issues and Risks

| ID | Description | Impact | Action | Owner | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 8 Must-have trong thời gian coding W8–W10 | Nguy cơ quá tải triển khai | Ước lượng PA1, ưu tiên luồng chính và xin góp ý TA | Cả nhóm; Hưng điều phối | Trong PA1 |
| R02 | Duration, confirmation và cancellation còn cần chi tiết hóa | Ảnh hưởng yêu cầu và thiết kế | Chốt định hướng, mô tả quy tắc chi tiết trong PA2 | Owner chốt 13/10 | Trước baseline PA2 |
| I01 | Chưa có xác nhận thầy/TA duyệt PA0 | Scope có thể cần điều chỉnh | Gửi PA0 xin góp ý; ghi lại phản hồi | Hưng | Theo phản hồi thầy/TA |

R01–R02 là rủi ro/open questions đã có trong PA0, không phải lỗi phần mềm đã xảy ra. Chưa có blocker cá nhân được ghi nhận từ thông tin nhóm cung cấp.

## Meeting Minutes

Google Meet, 20:00–21:40 thứ Bảy 10/10/2026; đủ 4 thành viên. Cả nhóm thảo luận và thống nhất nội dung PA0. Hưng phụ trách viết; Hiếu, Trung và Quang review.

| Member | Present | Done since last meeting | Next | Blockers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dương Trung Hiếu | Yes | Thảo luận PA0; review bản Hưng viết | Nhận task PA1 ngày 13/10 | Chưa ghi nhận |
| Lê Thành Trung | Yes | Thảo luận PA0; review bản Hưng viết | Nhận task PA1 ngày 13/10 | Chưa ghi nhận |
| Nguyễn Đức Hưng | Yes | Thảo luận và viết PA0; tổng hợp review | Điều phối phân công PA1 ngày 13/10 | Chưa ghi nhận |
| Bùi Phạm Quang | Yes | Thảo luận PA0; review bản Hưng viết | Nhận task PA1 ngày 13/10 | Chưa ghi nhận |

Các nội dung chốt: CourtMate và hai nhóm người dùng Player/Court Owner; 8 Must-have, 2 Should-have; web responsive với React/FastAPI/PostgreSQL ở mức đề xuất; scope không có online payment; vai trò và các quy tắc làm việc trong Team Contract. Các câu hỏi mở ghi trong PA0 vẫn cần xử lý ở PA1/PA2 hoặc xin ý kiến TA, không được xem là đã có câu trả lời cuối cùng.

## Metrics

| Metric | This week | Total |
| --- | --- | --- |
| Tasks completed | 4 task tổng hợp trong bảng Task Status | 4 task được ghi trong báo cáo W02 |
| Commits | 5 commit trên main trong W02 | 5 commit trên main tính đến hết 11/10 |
| Pull requests merged / reviewed | Merged: 4 (#36–#39); review độc lập chưa thống kê | Merged: 4; review độc lập chưa thống kê |
| Open defects (PA5) | N/A – đang ở PA0 | N/A |

Metrics GitHub đối chiếu lịch sử main và PR merge trong 05–11/10 (giờ Việt Nam), không tính commit trên branch đã xóa hoặc các thao tác ngày 12/10. Báo cáo được tổng hợp ngày 12/10; không coi đây là bằng chứng báo cáo đã lưu đúng hạn Chủ nhật 22:00.

Evidence: https://github.com/hungstupid/CourtMate
PR: https://github.com/hungstupid/CourtMate/pull/36 (và #37–#39)
PA0: https://docs.google.com/document/d/1q32BiCtVhKpyceWly3hzzVZmYrN8v_fZM5uOVZal5VE/edit